CRP2 sales and CRM report

8-9-2025

أولاً: حسابات الأعمال (Business Accounts)

- ربط الأصناف بالمخزون والتكلفة
الأصناف سيتم ربطها بالمخازن (Warehouse) وقوائم الأسعار (Price List). عند إدخال الصنف في عرض السعر أو الفاتورة، يظهر لمدير الحساب أو المبيعات تكلفة الوحدة والإجمالي، مما يساعد على معرفة الربحية قبل اعتماد العرض.

- الشروط والأحكام
إعداد نموذج (Template) معتمد من الإدارة المالية يظهر تلقائيًا في عروض الأسعار والفواتير. يمكن تعديله عند الحاجة، لكن المرجع الأساسي يبقى معتمد من المالية.

- تعديل الفواتير عند تجديد الاشتراك
في حالة تجديد الاشتراك (Subscription Renewal) أو الفواتير المتكررة (Repeat Invoice)، أي تعديل في الأسعار أو الكميات أو مدة الاشتراك يمر عبر Workflow Approval ويعتمد من مدير أعلى أو الإدارة المالية.

- إرسال الفواتير عبر WhatsApp
سيتم توفير التكامل عبر WhatsApp API. التكلفة التقديرية 65$ لكل 50 ألف رسالة + 150$ شهريًا للتكاليف الإضافية. سيتم تنفيذ هذا التكامل في المرحلة الثانية نظرًا لأهميته الكبيرة للعملاء. Integration activity

- البيانات الفنية (Technical Data)
إضافة قسم داخل ملف العميل باسم Technical Data، يعبئه الفريق التقني (IT, Access, Core) ببيانات الشبكة والاشتراكات. شركة أيون سترسل قائمة الحقول المطلوبة لإضافتها.

- عقود الاشتراك
رفع نموذج العقد داخل ERPNext كـTemplate. عند إنشاء عقد جديد يمكن طباعته أو تصديره PDF مباشرة.

- الأدوار والصلاحيات (RACI Matrix)

- مندوب المبيعات (Sales Agent): صلاحية إضافة العملاء في مجموعته فقط (Hotspot/Distributor) بدون تعديل الأسعار.

- مدير الحساب (Account Manager): إدارة عملاء حسابات الأعمال في منطقته أو مركز تكلفته، والتعديلات تمر على المدير.

- مدير المبيعات (Sales Manager): يعتمد العروض والفواتير النهائية.

- المالية (Finance): ترحيل الفواتير، متابعة التحصيل، إضافة حالة العمولة (Commission Paid).

- مدير المشاريع/الفنادق: مسؤول عن تحويل المواد المصروفة إلى أصول.

- مسؤول النظام (IT/System Admin): إعداد المستخدمين والصلاحيات فقط.

التنفيذ سيكون عبر Role Permission Manager + User Permissions (Customer Group, Item Group, Territory, Cost Center) + Workflows.

- العمولات (Sales Commission)
تعريف كل موظف أو وكيل كـSales Partner. العمولة تُحسب آليًا على كل فاتورة. قسم المالية يستخرج تقرير العمولة، وعند دفعها يتم تحديث حالة إضافية في الفاتورة باسم Commission Status = Commission Paid مع ربط إيصال الدفع.

- الـSurvey و QA/QC
تمت معالجته عبر Web App مربوط بـERPNext. الفنيون يدخلون عبر Username/Password ويعبئون الاستبيان. يمكن إضافة Workflow QA/QC لمراجعة الجودة.

- الفنادق (Hotels)
المواد المصروفة على مشاريع الفنادق تُسجل عبر Stock Entry. قسم المالية يستلم تقرير دوري بالمصروفات ويحوله إلى أصول (Asset Capitalization) مرتبطة بالـLocation. الأصول تُسجل في Asset Register وتُستخدم لتقييم العائد (ROI).

ثانياً: قسم المبيعات (Sales Department)

🔸 الهوتسبوت (Hotspot)

- العقود: أيون سترسل نموذج عقد اشتراك نقاط الهوتسبوت ليُرفع كـTemplate.

- البيانات الفنية: إضافة قسم Hotspot Technical Data داخل ملف العميل.

- الخانة المجانية: إضافة حقلين (Username + Password) داخل ملف العميل.

- العروض: النماذج تُرفع من أيون وتُربط بالعميل.

🔸 الموزعون (Distributor)

- تصنيف الموزعين: إنشاء Customer Group = Distributor مع تقسيم فرعي (Agent, Wholesale, POS, E-Payment). إضافة Distribution Type (Vouchers, Equipment, Subscription).

- نوع الكروت (Voucher Type): إضافة حقل لتحديد إن كانت الكروت ورقية أو إلكترونية.

- Home and hotspot and Epayment *check*

- Disti Code (ترقيم تلقائي): إنشاء Naming Series خاص لضمان توليد كود تلقائي مميز لكل موزع جديد.

- بيانات إضافية: إضافة حقول إضافية (المدينة، الفئة، وسائل التواصل، المرفقات، بيانات فني الوكيل). يمكن إدخالها يدويًا من فريق المبيعات أو عبر Excel Data Import.

ثالثاً: تقارير نقاط البيع (POS Reports) – الحل المعتمد

- تقرير المبيعات يُستخرج من نظام أيون POS كـPDF/Excel.

- يتم إنشاء فاتورة مبيعات في ERPNext اعتمادًا على التقرير.

- البنود تُدخل كمجاميع (POS Sales – Cards, POS Discounts, VAT).

- التقرير يُرفق كمرفق (Attachment) داخل الفاتورة.

حقول إضافية في الفاتورة (POS Settlement):

- تاريخ بداية التسوية (Settlement Start)

- تاريخ نهاية التسوية (Settlement End)

- اسم المنفذ/الفرع (POS Outlet/Branch)

- رقم مرجعي (POS Reference No)

- التقرير المرفق (POS Report Attachment)

خطوات العملية:

- استخراج التقرير من POS للفترة (مثال: 01-03-2025 → 01-04-2025).

- إنشاء Sales Invoice بنفس الفترة في ERPNext.

- إدخال المجاميع كبنود.

- تعبئة حقول التسوية.

- رفع التقرير كمرفق.

- اعتماد الفاتورة (Submit) لتكون المرجع المالي الرسمي.

رابعاً: Web App للـSurvey

تم إنجازه وربطه بالنظام. كل مستخدم لديه Username/Password، يدخل على الرابط ويعبّي الاستبيان من المتصفح مباشرة. النقطة مغلقة ومكتملة.

خامساً: تحويل المواد إلى أصول حسب المواقع (Location)

- المواد تُصرف على المشاريع (Hotels Projects) عبر Stock Entry.

- تقرير دوري بالمصروفات يُرسل للمالية.

- المالية تحولها إلى أصول داخل ERPNext عبر Asset Capitalization، مع ربط كل أصل بالـLocation.

- الأصول تُسجل في Asset Register وتدخل في تقارير ROI.

سادساً: التغييرات الإضافية المطلوبة حسب الاجتماع الأخير

| المهمة | الوحدة / التدفق | التغيير المطلوب |
| --- | --- | --- |
| جعل تاريخ الإغلاق المتوقع إلزامي | جميع الفرص (Opportunities) | تعديل |
| جعل حقول (المدينة / الصناعة / المنطقة / شريحة السوق) إلزامية | جميع الفرص | تعديل |
| تعديل حقل Website ليصبح (Website أو Social Media) | جميع الفرص | تعديل |
| تغيير كلمة Achieved إلى Achievable في جدول Deliverables | جميع الفرص | تعديل |
| إضافة قالب طباعة للاقتراح (Proposal) | جميع الفرص | إضافة |
| جعل خطوة QA اختيارية | جميع الفرص | تعديل |
| إمكانية إرفاق ملفات في نموذج الـSurvey | جميع الفرص + Hotspot | إضافة |
| جعل أبعاد الحسابات إلزامية | أوامر المبيعات (Sales Orders) | تعديل |
| تعيين المدير تلقائيًا على الفرصة وهو يخصص الفني (Surveyor) | جميع الفرص + Hotspot | إضافة |
| إرسال تفاصيل العميل للفني (موقع: إحداثيات + وصف / جهة الاتصال: اسم + هاتف / النطاق) | جميع الفرص + Hotspot | إضافة |
| إضافة بيانات فنية + تفاصيل إضافية | ملف العميل (Customer Doctype) | إضافة |
| إضافة ملاحظات الرفض | فرص الفنادق | إضافة |
| السماح بتعديل الفواتير | الفواتير (Sales Invoice) | تعديل |
| إضافة عملية توقيع العقد | العقود | إضافة |
| نموذج عقد (Contract Form) | العقود | إضافة |
| إضافة QC قبل الفاتورة | جميع الفرص | إضافة |
| إمكانية تحديد مقاول خارجي للأعمال خارج النطاق (Out of Scope) يظهر في عرض السعر | الفنادق + SM + المناقصات | إضافة |
| ملكية المعدات (ION أو العميل، مع تقسيم التكاليف) | الفنادق | إضافة |
| إضافة تكاليف ما قبل البيع والمقاولين كـLost Cost عند فشل الفرصة | جميع الفرص | إضافة |
| إضافة نقاط البيع للفنادق والهوتسبوت | الفنادق + Hotspot | إضافة |
| تعديل أن المواد لا يدفعها العميل | الهوتسبوت | تعديل |
| إضافة عملية توقيع العقد للهوتسبوت | الهوتسبوت | إضافة |
| تحديد سعر المواد تلقائيًا | الهوتسبوت | تعديل |
| إضافة خانة خط مجاني (Username + Password) | الهوتسبوت | إضافة |
| تذكرة للمُصدر + بيانات اتصال إضافية | الهوتسبوت | إضافة |
| جعل معرف الموزع (Distributor Id) تلقائي | الموزعين | تعديل |
| إضافة حقل المدينة | الموزعين | إضافة |
| إضافة 3 خانات للهاتف على الأقل | الموزعين | إضافة |
| إضافة تصنيف الموزع (POS / Agent / e-Payment / Card / Hotspot Rep) | الموزعين | إضافة |
| تعديل نوع التوزيع (Distribution Type) | الموزعين | تعديل |
| عرض التصنيف + نوع التوزيع كقائمة تحقق (Checklist) | الموزعين | تعديل |
| إمكانية إضافة مرفقات + عقد | الموزعين | إضافة |
| إضافة بيانات الفني (الاسم / الرقم) للوكيل | الموزعين | إضافة |