GAP Analysis

تحليل الفجوة (Gap Analysis) لنظام إدارة المبيعات في شركة أيون عبر ERPNext

العميل: شركة أيون للاتصالات والتقنية
المشروع: تنفيذ نظام ERPNext – وحدة المبيعات و ادارة العملاء CRM
التاريخ: مايو 2025

1. مقدمة

يهدف هذا المستند إلى تحليل الفجوة بين العمليات الحالية للمبيعات في شركة أيون للاتصالات والتقنية وبين ما يتيحه نظام ERPNext من إمكانيات، وذلك بغرض مواءمة الأنشطة التشغيلية وتحقيق التكامل الرقمي بين مختلف الأنظمة، لا سيما الربط مع نظام خدمة العملاء (ticketing system).

.

مستندات

| Document | Date | Note |
| --- | --- | --- |
|  | 21-5-2025 | تم مشاركة المستند في CRP1 Walkthrough - Procurement & Inventory مستند يشرح دورة العمل في الشركة |
|  | 21-5-2025 | تم مشاركة المستند في CRP1 Walkthrough - Procurement & Inventory مستند يشرح دورة العمل في الشركة |

ثوتيق التغيرات المطلوبة

| رقم | الوظيفة / الشاشة | الوصف الحالي في النظام | الملاحظة أو الفجوة | نوع التعديل | مقترح التعديل | الأولوية | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مباردة البيع | من مبادرة البيع | أضافة عمليات أدارة الوكلاء الجدد | إضافة تعديل |  | عالي | مفتوح |
| 2 | زيارة الميدانية | Survey forum | Survey | إضافة تعديل |  | عالي | مفتوح |
| 3 | lead onboarding | Sheet | إضافة نمودج أدخل للمبادرات من فريق خدمة العملاء lead onboarding | أضافة تعديل |  | عالي | مفتوح |
| 4 | فرصة العمل |  | إضافة دورة عمل العطاءات و المشروعات | تعديل على workflow |  | عالي | مفتوح |

خلال الجلسة تم تجميع التالي :

التنبيهات :

| رقم | الحدث | المطلوب | نوع التعديل | القناة | الأولوية | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | عند فرصة و مبادرة البيع | عند تأخر الرد على الفرصة أو فتح فرصة جديدة | تكوين | داخل النظام+ بريد الكتروني | عالية | مفتوح |
| N2 | عند نقطة أعادة الطلب | اشعار للمبيعات عند وصول مستوى معين من المعدات في الوكلاء | تكوين | داخل النظام+ بريد الكتروني | عالية | مفتوح |
| N3 | حسب شروط الدفع | اشعار للمبيعات عند وصول Payment time | تكوين | داخل النظام+ بريد الكتروني | عالية | مفتوح |
| N4 | عند أومر البيع | للزبائن بالاستحقاقات | تكوين | داخل النظام+ بريد الكتروني | عالية | مفتوح |
| N5 | عند الاشتراك | اشعار للزبائن بالتجديدات | تكوين | داخل النظام+ بريد الكتروني | عالية | مفتوح |
| N6 | مذكرة التركيب | اشعار للوكلاء بتركيب عند أعداد installation note | تكوين | داخل النظام+ بريد الكتروني | عالية | مفتوح |
| N7 | فرصة | حالة الفرصة تغيرت إلى "مفقودة" | تكوين | داخل النظام+ بريد الكتروني | عالية | مفتوح |
| N8 | فرصة | تنبيه مجدول يوميًا - تم تجاوز تاريخ الإغلاق المتوقع لفرصة مفتوحة | تكوين | داخل النظام+ بريد الكتروني | عالية | مفتوح |

التقرير :

| رقم | الوصف | اسم التقرير | نوع التعديل | القسم المستفيد | الأولوية | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | يعرض جميع الفرص (Opportunities) النشطة موزعة على مراحل البيع مثل (مؤهل، عرض مرسل، تفاوض، إغلاق). | Sales Pipeline Report | تطوير تقرير مخصص | المبيعات | عالية | مفتوح |
| R2 | : يقارن عدد الفرص التي تم إغلاقها بالفوز مقابل تلك التي خُسرت خلال فترة زمنية محددة | Win Rate Report | تطوير تقرير مخصص | المبيعات | عالية | مفتوح |
| R3 | : يعرض كل الأنشطة التي تم تسجيلها على العميل (مكالمات، اجتماعات، بريد إلكتروني، تعليقات). | Customer Satisfaction & Follow-up Reports | تطوير تقرير مخصص | المبيعات | عالية | مفتوح |
| R4 | إذا تم تفعيل نظام التقييم، فيُعرض فيه ملاحظات العملاء بعد البيع | Customer Feedback Analysis | تطوير تقرير مخصص | المبيعات | عالية | مفتوح |
| 5R | تقرير لحالة المناقصات حسب المرحلة | تقرير لحالة المناقصات حسب المرحلة | تطوير تقرير مخصص | المبيعات | عالية | مفتوح |
| 6R | تقارير مقارنة بين أداء المسوقين في الميدان. | تقرير المندوبين | تطوير تقرير مخصص | المبيعات | عالية | مفتوح |
| 7R | تقرير متابعة الوكلاء (نقاط البيع، الكميات، التحصيل). | تقرير الوكلاء | تطوير تقرير مخصص | المبيعات | عالية | مفتوح |

مصفوفة سير العمل

سيناريوهات عمليات المبيعات

- تعريف فريق المبيعات

يجب إنشاء فرق مبيعات (Sales Teams) داخل النظام تتضمن ممثلين حسب نوع النشاط (B2B، وكلاء، بيع مباشر). لكل فريق مبيعات يتم تحديد هدف سنوي (Annual Target) وربطه بالمستخدمين التابعين له، وتفعيل تتبع الأداء عبر تقارير لوحة القيادة.

- البيع المباشر (Direct Sales)

- الوضع الحالي: يتعامل الفريق مع المقاهي أو نقاط البيع مباشرة، عبر تقديم الكروت أو العروض أو التفعيل الفوري.

- الربط في ERPNext:

  - POS (بعد وجود العميل) → Card Delivery Note → Payment Entry

  - ربط سريع بين الطلبات اليومية ونظام نقاط البيع (POS)

- الفجوات:

  - تفعيل واجهة نقطة البيع (POS) في مواقع البيع.

  - إنشاء تقارير مقارنة بين أداء المسوقين في الميدان.

  - تفعيل صلاحيات محددة للمندوبين الميدانيين لإدخال الطلبات وتتبع المخزون المخصص لهم.

    - مبيعات B2B زبائن الشركات

- الوضع الحالي: يتم استقبال الطلب من العميل، تحليل المتطلبات، إعداد العرض الفني والمالي، ثم التفاوض والتوقيع.

- الربط في ERPNext:

  - Lead → Opportunity → Survey → Quotation → Contract → Sales Order → Project → Tasks → Delivery Note → Payment Request → Payment Entry

  - ربط استفسارات العميل المحتمل بتذكرة في نظام CRM

- الفجوات:

  - لا يوجد نموذج زيارة موقع/مسح ميداني (Survey) قياسي → تخصيص Doctype.

  - تحسين واجهة تسجيل الملاحظات والمتطلبات أثناء التفاوض.

    - عمليات الوكلاء (Channel Partners)

- الوضع الحالي: يبدأ الوكيل بطلب عروض/فرص، يوقع العقد، ويستلم الكروت/المعدات، ويتم إصدار الفواتير.

- الربط في ERPNext:

  - Opportunity (Customer Type: Channel Partner) → CRM Contract → Sales Partner مع تحديد نسبة العمولة

  - Subscription → Survey → Delivery Note → Installation Note → Payment Entry

  - Material Request نقطة إعادة طلب  Stock Entry

- الفجوات:

  - لا يوجد قالب جاهز لعقد الوكيل (CRM Contract Template) → تخصيص العقد داخل ERPNext.

  - تحتاج عمليات طلب الكروت/المعدات من المخازن Workflow مرتبطة بالوكيل.

  - إعداد تقرير متابعة الوكلاء (نقاط البيع، الكميات، التحصيل).

    - المشاريع الخاصة (Dedicated Projects)

- الوضع الحالي: دراسة حالة العميل، زيارة الموقع، عرض، تنفيذ.

- الربط في ERPNext:

  - Opportunity → Survey → Quotation → Contract → Sales Order → Project → Subcontracting/Task → Delivery Note

  - الربط بتذكرة في حال وجود أسئلة فنية

- الفجوات:

  - لا يوجد دعم مباشر لربط المسح الميداني بمكونات المشروع → تخصيص Survey Module.

  - يجب إعداد نموذج BOQ/BOM لربط التكاليف في عرض السعر.

    - المناقصات

- الوضع الحالي: تقديم عروض فنية ومالية وفق شروط مرجعية، وربط بالعقد بعد الفوز.

- الربط في ERPNext:

  - Opportunity (Type: Tender) → (Survey if required: with questions from Presales, contact person from client side, and client team details) → Attach Docs → Quotation → Contract → Sales Order → Project

  - متابعة الاستفسارات الفنية من خلال CRM Ticket

- الفجوات:

  - لا يوجد قالب موحد لفرصة "مناقصة" → تخصيص Type داخل Opportunity.

  - إعداد تقرير لحالة المناقصات حسب المرحلة.

    - خدمات ما بعد البيع والدعم الفني

- الوضع الحالي: استقبال بلاغ أو شكوى، تحويلها لفريق مختص، تنفيذ الخدمة.

- الربط في ERPNext:

  - Support > Issue → CRM Interaction → Task → Resolution → Closure

- الفجوات:

  - تحسين شاشة تتبع SLA وحالة البلاغ.

  - ربط البلاغات بالمبيعات السابقة (Sales Order/Project).

- المتطلبات العامة الإضافية

| العنصر | التوصية |
| --- | --- |
| الربط مع نظام التذاكر | الربط عبر REST API بين ERPNext وManageEngine |
| التقارير | إعداد تقارير مخصصة لكل نوع مبيعاتB2B، الوكلاء، المناقصات |
| الأتمتة | إعداد مهام آلية للتذكير بالمتابعات/التجديد/تحصيل الوكلاء |
| التكوين | تخصيص الحقول ونماذج العقود لكل نوع مبيعات |
| الأمان | تحديد صلاحيات دقيقة حسب النوع: (فريق مبيعات – فريق تنفيذ – فريق دعم) |

جدول تحليل الفجوة حسب السيناريو

| نوع العملية | الواقع الحالي | الإمكانيات في ERPNext | الفجوة | الإجراء المطلوب |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B2B | استقبال طلب → تحليل → عرض → تنفيذ | Lead → Opportunity → Survey → Quotation → Contract → Sales Order → Project → Tasks → Delivery Note → Payment Request → Payment Entry | لا يوجد Survey جاهز | تخصيص نموذج مسح ميداني |
| وكلاء | طلب عرض → توقيع عقد → تسليم كروت → تحصيل | Opportunity → CRM Contract → Sales Partner → Subscription → Survey → Delivery Note → Installation Note → Payment Entry | غياب عقد موحد ونقطة إعادة الطلب | تخصيص عقد RMT، وإعداد Workflow الطلب |
| مشاريع خاصة | تحليل حالة → زيارة → تنفيذ | Opportunity → Survey → Quotation → Contract → Sales Order → Project → Subcontracting/Task → Delivery Note | لا يوجد BOQ/BOM موحد | إعداد نموذج BOM وربطه بالعرض |
| مناقصات | عروض فنية/مالية حسب TOR | Opportunity (Type: Tender) → Survey (إذا لزم) → Attach Docs → Quotation → Contract → Sales Order → Project | غياب نوع موحد للمناقصة | تخصيص Type في Opportunity |
| بيع مباشر | نقاط بيع فعلية | POS → Card Delivery Note → Payment Entry | لا يوجد هيكل متابعة ميداني | تفعيل POS وربط بالمندوب |
| دعم فني | بلاغ → تنفيذ → إغلاق | Support > Issue → CRM → Task → Resolution → Closure | ضعف الربط مع المبيعات | ربط البلاغ بـ Sales Order أو Project |

الأدوار المقترحة

| الدور | المهام | الصلاحيات داخل ERPNext |
| --- | --- | --- |
| مندوب مبيعات | إنشاء الفرص وإصدار العروض | Lead, Opportunity, Quotation |
| مدير مبيعات | الموافقة على العقود والعروض | Approver للـ Contract, Quotation |
| مسؤول الدعم | إدارة التذاكر وتنفيذ المهام | Issue, Task |
| فني تركيب | تسجيل الملاحظات والتنفيذ | Task, Installation Note |
| مسؤول حسابات | إصدار الفواتير والتحصيل | Payment Request, Entry, Subscription |
| مشرف وكيل | إدارة العملاء والاشتراكات | Customer, CRM Contract, Sales Partner |

التنبيهات والتقارير الاضافية

جدول التنبيهات

| التنبيه | التوقيت | الجهة المستلمة | الآلية |
| --- | --- | --- | --- |
| انتهاء عقد وكيل | قبل 30 يوم من انتهاء الصلاحية | مدير المبيعات | تنبيه عبر البريد داخل ERPNext |
| تأخر في تحصيل قيمة | بعد 7 أيام من تاريخ الاستحقاق | مسؤول الحسابات | إشعار مالي تلقائي |
| فرصة مبيعات غير مغلقة | بعد 15 يوم من الإنشاء | مندوب المبيعات ومديره | تنبيه على Dashboard |
| انتهاء صلاحية اشتراك | قبل 15 يوم من الانتهاء | مشرف الوكلاء | تنبيه تلقائي في النظام |
| عدم تحديث حالة التذكرة | بعد 48 ساعة من فتحها | فريق الدعم | تنبيه في نظام التذاكر + ERPNext |

جدول التقارير الالية auto emailing report

| التقرير | الجهة المستفيدة | التكرار | الهدف |
| --- | --- | --- | --- |
| تقرير الأداء حسب الفريق | الإدارة التنفيذية | شهري | قياس الالتزام بالهدف السنوي لكل فريق |
| تقرير مقارنة فرص B2B والوكلاء | مدير المبيعات | نصف شهري | تقييم نوعية القنوات ومردودها |
| تقرير حركة الكروت للمندوبين | مشرف الوكلاء | أسبوعي | متابعة الكميات المصروفة والمتبقية |
| تقرير التذاكر المفتوحة والمغلقة | مدير الدعم | أسبوعي | قياس فعالية الدعم الفني |
| تقرير التعاقدات الجديدة | الإدارة العامة | شهري | قياس النمو في العقود الجديدة |
| تقرير التزام العملاء بالدفع | الإدارة المالية | شهري | مراقبة التحصيل وجودة العملاء |
| تقرير حالة المشاريع | إدارة المشاريع | أسبوعي | متابعة تقدم المشاريع المفتوحة والحالية |
| تقرير المناقصات | الإدارة التجارية | شهري | قياس نسب الفوز بالعطاءات وتحليل مراحل التقديم |
| تقرير الأداء حسب الفريق | الإدارة التنفيذية | شهري | قياس الالتزام بالهدف السنوي لكل فريق |
| تقرير مقارنة فرص B2B والوكلاء | مدير المبيعات | نصف شهري | تقييم نوعية القنوات ومردودها |
| تقرير حركة الكروت للمندوبين | مشرف الوكلاء | أسبوعي | متابعة الكميات المصروفة والمتبقية |
| تقرير التذاكر المفتوحة والمغلقة | مدير الدعم | أسبوعي | قياس فعالية الدعم الفني |
| تقرير التعاقدات الجديدة | الإدارة العامة | شهري | قياس النمو في العقود الجديدة |
| تقرير التزام العملاء بالدفع | الإدارة المالية | شهري | مراقبة التحصيل وجودة العملاء |

يُظهر تحليل الفجوة أن نظام ERPNext يغطي أغلب السيناريوهات الخاصة بالمبيعات في شركة أيون، مع الحاجة إلى تخصيصات طفيفة في الآتي:

- نماذج المسح الفني.

- تفعيل نظام POS وربطه بنقاط البيع.

- تطوير واجهة تقارير مخصصة.

- تكامل كامل مع نظام التذاكر وربط كل نشاط بخدمة العملاء.